附件

广东省交通运输厅2019年度涉航建设项目“双随机、一公开”抽查情况汇总表

| 序号 | 建设项目名称 | 建设（管理）单位 | 项目所处航道名称 | 项目所在地 | 建设状态 | 抽查时间 | 检查主要情况 | 整改情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肇庆大桥扩建工程 | 肇庆市公路局 | 西江 | 肇庆市 | 在建 | 9月24日-25日 | 建设项目按航评审核意见要求执行 | / |
| 2 | 汕湛高速公路西江特大桥 | 南粤交通清云高速公路管理中心 | 肇庆市、云浮市 | 完工 | 施工栈桥钢管桩未清除至安全通航要求标高 | 已整改完成 |
| 3 | 怀阳高速公路西江特大桥 | 南粤交通投资建设有限公司 | 在建 | 建设项目按航评审核意见要求执行 | / |
| 4 | 广连高速跨北江大桥工程 | 中交广东连佛高速公路投资发展有限公司 | 北江 | 清远市 | 在建 | 9月25日-26日 | 建设项目按航评审核意见要求执行 | / |
| 5 | 省道S292延长线北江四桥 | 英德市公路局 | 在建 | 建设项目按航评审核意见要求执行 | / |
| 6 | 清远市北江水质监测项目（石角监测站） | 清远市环保局 | 完工 | 建设项目按航评审核意见要求执行 | / |
| 7 | 东莞市疏港大道延长线项目南阁大桥拆除重建工程 | 东莞市交通投资集团有限公司 | 东莞水道 | 东莞市 | 在建 | 10月9日 | 建设项目按航评审核意见要求执行 | / |
| 8 | 道滘大桥重建工程 | 东莞市公路桥梁开发建设总公司 | 在建 | 建设项目按航评审核意见要求执行 | / |
| 9 | 东江南支流港湾大桥工程 | 东莞市虎门港管理委员会 | 在建 | 桥位附近的东海油码头、石东码头、东莞（国际）货柜码头、东莞市金锚港口服务有限公司锚地未落实停用、搬迁工作 | 整改中 |
| 10 | 洪鹤大桥工程 | 珠海交通集团有限公司 | 磨刀门出海航道（交杯沙水道） | 珠海市 | 在建 | 10月10日 | 建设项目按航评审核意见要求执行 | / |
| 11 | 金海大桥工程 | 广东广珠城际轨道交通有限公司 | 在建 | 建设项目按航评审核意见要求执行 | / |
| 12 | 赣深铁路郭屋村东江大桥 | 广铁深圳指挥部 | 东江 | 河源市 | 在建 | 10月15日-16日 | 建设项目按航评审核意见要求执行 | / |
| 13 | 赣深铁路剑潭东江大桥 | 广铁深圳指挥部 | 惠州市 | 在建 | 建设项目按航评审核意见要求执行 | / |
| 14 | 芦洲至泰美东江大桥及其引道工程 | 惠州市交通运输局直属分局地方公路站 | 在建 | 建设项目按航评审核意见要求执行 | / |
| 15 | 高陂水利枢纽工程 | 广东省韩江高陂水利枢纽工程建设管理处 | 韩江 | 梅州市 | 在建 | 10月16日-17日 | 建设项目按航评审核意见要求执行 | / |
| 16 | 梅县区丙村大桥建设工程 | 梅县区丙村镇人民政府 | 韩江（梅江） | 完工 | 桥位上游丁坝未按要求拆除；右岸施工栈桥钢管桩未清除至安全通航要求标高；左岸存在施工弃土侵入通航水域 | 上游丁坝及弃土待两岸景观带工程建设时同步整改；钢管桩部分已完成整改 |
| 17 | 中开高速虎跳门特大桥 | 中电建（广东）中开高速公路有限公司 | 虎跳门水道 | 江门市 | 在建 | 10月29日-30日 | 建设项目按航评审核意见要求执行 | / |
| 18 | 广佛快速通道虎坑大桥 | 江门市新会区公路发展有限公司 | 虎坑水道 | 在建 | 建设项目按航评审核意见要求执行 | / |
| 19 | 中广核阳江南鹏岛海上风电项目 | 中广核阳江南鹏海上风力发电有限公司 | 南鹏岛附近海域（涉及围阳航道等7条沿海航道） | 阳江市 | 在建 | 10月30日-31日 | 进场的施工单位未按要求办理水上水下施工作业审批手续 | 已完成整改 |
| 20 | G325漠阳江东河大桥和漠阳江西河大桥建设工程 | 阳江市城市管理和综合执法局 | 漠阳江东河漠阳江西河 | 在建 | 建设项目按航评审核意见要求执行 | / |