附件

广东省交通运输厅2020年度航道行政监管双随机抽查情况汇总表

| 序号 | 建设项目名称 | 建设（管理）单位 | 所处航道名称 | 项目所在地 | 建设状态 | 航道养护单位 | 抽查时间 | 检查主要情况 | 整改情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河源市Y009东江大桥（紫金桥）重建工程 | 河源市公路事务中心 | 东江 | 河源市 | 在建 | 东江航道事务中心 | 8月11日-  8月12日 | 未拆除旧桥桥墩及大桥上游左岸约490米处伸入通航孔范围内的丁坝；未清理水中遗留物；施工单位未办理通航水域水上水下施工作业审批手续 | 后续整改中 |
| 2 | 赣州至深圳铁路广东段柳城东江特大桥 | 中国铁路广州局集团有限公司深圳工程建设指挥部 | 在建 | 建设项目按航评审核意见要求执行 | / |
| 3 | 汕头市海门湾桥闸重建工程 | 汕头市河道堤防建设管理中心 | 练江 | 汕头市 | 在建 | 粤东航道事务中心 | 8月18日-  8月19日 | 施工单位未办理通航水域水上水下施工作业审批手续 | 已完成整改 |
| 4 | 汕头市汕北大道（凤东路）澄海段工程东里河特大桥 | 汕头市澄海区交通运输局 | 东里河 | 在建 | 主墩承台宽增加2米，通航孔承台高程调整至河床面以下。经复核，未减少批复要求的通航净宽 | 准备相关资料，办理变更手续 |
| 5 | 雷州市城区供水工程（管道桥） | 雷州市基础设施建设投资集团有限公司 | 南渡河 | 湛江市 | 完工 | 粤西航道事务中心 | 8月25日-  8月26日 | 施工单位未办理通航水域水上水下施工作业审批手续；工程完工尚未按要求设置桥涵标等助航和警示标志 | 后续整改中 |
| 6 | 沈海国家高速公路茂名至湛江段改扩建工程梅江大桥 | 广东茂湛高速公路有限公司 | 小东江 | 在建 | 施工单位未办理通航水域水上水下施工作业审批手续 | 已完成整改 |
| 7 | 番海大桥工程 | 佛山市路桥建设有限公司 | 陈村水道 | 佛山市 | 在建 | 佛山航道事务中心 | 9月1日-  9月2日 | 建设项目按航评审核意见要求执行 | / |
| 8 | 乐从、龙江水厂取水口迁建项目取水头部工程 | 广东顺控供水资源整合建设有限公司 | 顺德水道 | 完工 | 建设项目按航评审核意见要求执行 | / |
| 9 | 同济路西延工程（禅港东路至季华北路）东平河特大桥 | 广东佛盈汇建工程管理有限公司 | 东平水道 | 在建 | 建设项目按航评审核意见要求执行 | / |
| 10 | 广州市信强贸易有限公司散货码头维修加固工程 | 广州市信强贸易有限公司 | 浮莲岗水道 | 广州市 | 完工 | 广州航道事务中心 | 9月8日-  9月9日 | 建设项目按航评审核意见要求执行 | / |
| 11 | 增城区东西大道建设工程石滩大桥 | 广州市增城区地方公路管理总站 | 增江 | 在建 | 建设项目按航评审核意见要求执行 | / |
| 12 | 广州市槎神大道工程流溪河特大桥 | 广州市白云区住房建设和交通局 | 流溪河 | 在建 | 建设项目按航评审核意见要求执行 | / |
| 13 | 广州市南沙区自贸试验区万顷沙保税港加工制造业区块综合开发项目红莲大桥工程 | 广州南沙开发区产业园区开发办公室 | 龙穴南水道 | 广州市 | 在建 | 南沙航道事务中心 | 9月9日-  9月10日 | 建设项目按航评审核意见要求执行 | / |
| 14 | 广州南沙新区大岗先进制造业基地区块综合开发项目上横沥大桥工程 | 广州南沙开发区产业园区开发办公室 | 上横沥 | 在建 | 建设项目按航评审核意见要求执行 | / |
| 15 | 深圳市海洋新兴产业基地项目 | 深圳市特区建设发展集团有限公司 | 茅洲河口航道 | 深圳市 | 在建 | 深圳航道事务中心 | 9月22日-  9月23日 | 建设项目按航评审核意见要求执行 | / |
| 16 | 茅洲河界河段综合整治工程（东莞部分） | 东莞市众源环境投资有限公司 | 茅洲河 | 在建 | 建设项目按航评审核意见要求执行 | / |
| 17 | 中山西环高速公路（含小榄支线）工程石岐河特大桥 | 中山西部外环高速公路有限公司 | 石岐水道 | 中山市 | 在建 | 中山航道事务中心 | 9月24日-  9月25日 | 建设项目按航评审核意见要求执行 | / |
| 18 | 中山至开平高速公路工程横门西水道大桥 | 中电建（广东）中开高速公路有限公司 | 横门西水道 | 在建 | 建设项目按航评审核意见要求执行 | / |
| 19 | 新白线道路工程龙归河大桥 | 韶关市城市投资发展集团有限公司 | 龙归河 | 韶关市 | 完工 | 韶关航道事务中心 | 9月16日-  9月17日 | 工程完工尚未按要求设置桥涵标等助航和警示标志 | 后续整改中 |
| 20 | 韶关市旧堤改造加固及环境改造工程铁路医院、百旺大桥污水提升泵站 | 韶关市政府投资建设项目代建管理局 | 浈江、北江 | 在建 | 建设项目按航评审核意见要求执行 | / |
| 21 | 惠州东江水利枢纽 | 广东惠州粤华电力有限公司 | 东江 | 河源市 | 完工 | 东江航道事务中心 | 8月11日-  8月12日 | 通航建筑物运行情况良好 | / |
| 22 | 老隆船闸维修改造项目 | 广东省东江航道事务中心河源航标与测绘所 | 完工 | 通航建筑物运行情况良好 | / |
| 23 | 南渡河船闸工程 | 广东省雷州市南渡河水利工程管理处 | 南渡河 | 雷州市 | 完工 | 粤西航道事务中心 | 8月25日-  8月26日 | 通航建筑物运行情况良好 | / |